# АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО РАЙОНА

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 октября 2014 года                          № 1261                                       ст. Багаевская

О порядке формирования инвестиционных объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности Багаевского района

В соответствии с  Уставом муниципального образования «Багаевский район», в целях реализации положений решения Багаевского районного Собрания депутатов от 27.09.2007 № 225 «О бюджетном процессе в Багаевском районе», постановления Правительства Ростовской области от 03.08.2012 № 725, в целях приведения правовых актов Администрации Багаевского района в соответствии с действующим законодательством

постановляю:

1.Утвердить Порядок формирования инвестиционных проектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности Багаевского района, согласно приложению.

2.Установить, что проверка и выдача заключений о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Багаевского района, проводятся в отношении новых инвестиционных проектов, финансирование которых полностью или частично осуществляется за счет средств местного бюджета.

3.Признать утратившими силу постановление Администрации Багаевского района от 27.08.2012 № 1039.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Багаевского района по социальным и экономическим вопросам А.Н. Мулько.

Глава Багаевского района                                                                     А.М. Шевцов

Постановление вносит

отдел социально-экономического

развития и торговли

Администрации Багаевского района

Приложение к постановлению

Администрации Багаевского района

от 01.10.2014 № 1261

Порядок формирования инвестиционных проектов

капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности Багаевского района

- 1.Общие положения

1.1.Настоящий Порядок определяет процедуру формирования инвестиционных проектов, а также определения эффективности, обоснованности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, в отношении инвестиционных проектов (объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Багаевского района), предусматривающих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, финансируемых полностью или частично за счет средств местного бюджета.

1.2.В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:

-инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления инвестиций, в том числе проектная документация, разработанная и утвержденная в соответствии с федеральным и областным законодательством, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план);

-формирование инвестиционного проекта - разработка, согласование, утверждение, проведение государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации для капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности Багаевского района, финансируемых полностью или частично за счет средств местного бюджета.

1.3.Целью формирования инвестиционных проектов, определения эффективности, обоснованности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, в отношении инвестиционных проектов (объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Багаевского района), является обеспечение достижения результатов, предусмотренных в ходе реализации инвестиционных проектов, с использованием наименьшего объема средств местного бюджета.

2.Порядок формирования инвестиционных проектов

2.1.Разработка инвестиционного проекта осуществляется в два этапа.

На первом этапе ответственными исполнителями либо соисполнителями муниципальных программ Багаевского района по каждому проекту проводятся оценка потребности, обоснование использования средств местного бюджета, направляемых на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт с учетом достижения требуемых технико-экономических показателей (показателей результативности), и расчет расходов с указанием источников финансирования на содержание и эксплуатацию объектов.

Ответственные исполнители либо соисполнители муниципальных программ Багаевского района готовят обращение в адрес Главы Багаевского района о необходимости разработки инвестиционного проекта с указанием оценки потребности в финансовых ресурсах для реализации инвестиционного проекта с расшифровкой по источникам финансирования, в том числе на разработку проектно-сметной документации, на работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, на дальнейшее содержание и эксплуатацию объектов.

Предварительно обращение в адрес Главы Багаевского района согласовывается с:

-заместителем Главы Багаевского района, курирующим соответствующее направление, с одновременным утверждением заключения об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения по вновь начинаемым объектам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности  Багаевского района, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку;

-финансовым отделом Администрации Багаевского района.

На втором этапе ответственные исполнители либо соисполнители муниципальных программ Багаевского района (главные распорядители средств местного бюджета) в случае получения разрешения Главы  Багаевского района на разработку инвестиционного проекта организуют в соответствии с требованиями действующего законодательства разработку, согласование, утверждение, проведение государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации для капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности Багаевского района, финансируемых полностью или частично за счет средств местного бюджет.

2.2.Инвестиционный проект включает в себя:

-разрешение Главы  Багаевского района о разработке инвестиционного проекта;

-заключение об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения по вновь начинаемым объектам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Багаевского района;

-утвержденную в установленном порядке проектную документацию;

-положительное заключение государственной (негосударственной) экспертизы (в случае, если проектная документация подлежит экспертизе), заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящегося в муниципальной собственности Багаевского района.

2.3.Проектная документация в полном объеме хранится у заказчиков-застройщиков.

3.Порядок проведения оценки эффективности и обоснованности

использования средств местного бюджета

3.1.Подготовка заключений об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения по вновь начинаемым объектам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности Багаевского района, осуществляется ответственными исполнителями либо соисполнителями муниципальных программ Багаевского района на основе анализа реальной потребности в объекте инвестирования с учетом социальной значимости и действующих нормативных требований.

Подготовленные ответственными исполнителями либо соисполнителями муниципальных программ Багаевского района  заключения об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения по вновь начинаемым объектам капитального строительства, реконструкции, находящимся в муниципальной собственности Багаевского района и финансируемым за счет средств местного бюджета, утверждаются заместителем главы Багаевского района, курирующим данное направление, направляются в отдел строительства и ЖКХ Администрации Багаевского района и являются основанием для включения в план разработки проектной документации по объектам капитального строительства, реконструкции, находящимся в муниципальной собственности Багаевского района.

Подготовленные ответственными исполнителями либо соисполнителями муниципальных программ Багаевского района (главными распорядителями средств местного бюджета) заключения об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения по объектам капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности Багаевского района и финансируемым за счет средств местного бюджета, утверждаются заместителем Главы Администрации Багаевского района, курирующим данное направление, и являются основанием для формирования главным распорядителем средств местного бюджета плана разработки проектной документации по объектам капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности Багаевского района.

3.2.Проверка, подготовка и выдача заключений о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Багаевского района, осуществляются в установленном порядке.

4.Порядок проведения проверки инвестиционных проектов

4.1.Ответственный исполнитель либо соисполнитель (по согласованию с ответственным исполнителем) муниципальной программы Багаевского района получает соответствующее разрешение Главы Багаевского района на внесение изменений в муниципальную программу Багаевского района.

Ответственный исполнитель муниципальной программы Багаевского района подготавливает и вносит в установленном порядке проект постановления Администрации Багаевского района о внесении изменений в муниципальную программу Багаевского в части включения новых инвестиционных проектов (объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Багаевского района), изменения ассигнований на реализацию инвестиционных проектов (объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Багаевского района).

4.2.Ответственный исполнитель муниципальной программы Багаевского района на этапе формирования муниципальной программы Багаевского района или внесения изменений в действующую муниципальную программу Багаевского района представляет в отдел социально-экономического развития и торговли Администрации Багаевского района по каждому инвестиционному проекту (объект капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящийся в муниципальной собственности Багаевского района), включаемому в программу, следующие документы:

4.2.1.Разрешение Главы  Багаевского района о разработке инвестиционного проекта.

4.2.2.Паспорт инвестиционного проекта в соответствии с приложением N 2 к настоящему Порядку, подготовленный главным распорядителем средств местного бюджета.

4.2.3.Заключение об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения по объектам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности Багаевского района.

4.2.4.Заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящегося в муниципальной собственности Багаевского района.

4.2.5.Копию заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации (в случае, если проектная документация подлежит экспертизе).

4.3.Представленные в соответствии с пунктом 4.2 настоящего раздела документы по каждому инвестиционному проекту подлежат дальнейшей проверке отдела социально-экономического развития и торговли Администрации Багаевского района на наличие:

4.3.1.Инвестиционного проекта в профильной муниципальной программе Багаевского района.

4.3.2.Документов, предусмотренных настоящим Порядком.

4.3.3.Четко сформулированной цели проекта с определением качественного и количественного показателя (показателей) результатов осуществления проекта.

4.4.Отдел социально-экономического развития и торговли Администрации Багаевского района после утверждения постановления Администрации Багаевского района об утверждении муниципальной программы Багаевского района или внесения изменений в действующую муниципальную программу Багаевского района готовит предложение Главе Багаевского района о включении инвестиционных проектов в Инвестиционную программу Багаевского района или об изменениях ассигнований, предусмотренных на реализацию инвестиционных проектов, включенных в Инвестиционную программу Багаевского района.

4.5.Изменения в Инвестиционную программу Багаевского района вносятся по мере необходимости.

Управляющий делами                                                                                        С.А. Толок

- Приложение № 1

к Порядку формирования инвестиционных проектов

капитального строительства, реконструкции и капитального

ремонта объектов, находящихся муниципальной собственности

Багаевского района

_______________________________________

(заместитель главы Администрации Багаевского района, курирующий данное направление)

________________________________ Ф.И.О.

(подпись)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об эффективности по количественным и качественным показателям об обоснованности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения по вновь начинаемым объектам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности Багаевского района

1.Наименование инвестиционного проекта ________________________________

2.Место нахождения (район, город) _______________________________________

3.Адрес (фактический) __________________________________________________

4.Срок реализации инвестиционного проекта ______________________________

5.Форма   реализации   инвестиционного   проекта   (новое  строительство,

реконструкция, капитальный ремонт) _____________________________________

6.Существующая мощность (вместимость) _________________________________

7.Дефицит мощности ___________________________________________________

8.Обоснование планируемой мощности (подробное описание) ________________

9.Продолжительность капитального строительства __________________________

10.Обеспеченность   инженерными   сетями   и  коммуникациями   (расписать

по видам, приложить копии предварительных технических условий) __________

11.Оценка эффективности по качественным показателям ____________________

______________________________________________________________________

12.Оценка эффективности по количественным показателям __________________

______________________________________________________________________

13.Обоснование      целесообразности     капитального      строительства,

реконструкции, капитального ремонта ____________________________________

14.Собственность, N и дата подтверждающего документа ____________________

15.Эксплуатационные  показатели  (затраты  на объем  в целом, на 1 кв. м,

1 куб. м) ______________________________________________________________

Руководитель отраслевого

(функционального) органа    _____________________________________ Ф.И.О.

(подпись)

Дата

М.П.

- Приложение № 2

к Порядку формирования инвестиционных проектов

капитального строительства, реконструкции и капитального

ремонта объектов, находящихся муниципальной собственности

Багаевского района

СОГЛАСОВАНО

в части объема бюджетных ассигнований

_____________________________________________

(заведующий финансовым отделом(лицо, его замещающее)

________________________________ Ф.И.О.

(подпись)

ПАСПОРТ

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

1.Наименование инвестиционного проекта _________________________________

2.Цель инвестиционного проекта _________________________________________

3.Срок реализации инвестиционного проекта _______________________________

4. Форма  реализации  инвестиционного   проекта   (новое   строительство,

реконструкция, капитальный ремонт) _______

5.Главный распорядитель средств местного бюджета ______________________

6.Наличие проектной документации по инвестиционному проекту ____________

______________________________________________________________________

(ссылка на подтверждающий документ)

7.Наличие положительного  заключения  государственной (негосударственной)

экспертизы проектной документации _____________________________________

8.Наличие положительного  заключения о достоверности  определения сметной

стоимости объекта капитального строительства, реконструкции и капитального

ремонта, находящегося в муниципальной собственности Багаевского района

______________________________________________________________________

9.Сметная стоимость  объекта  капитального  строительства,  включая  НДС,

в текущих  ценах  <*>  (тыс.   рублей)  (по   заключению   государственной

(негосударственной) экспертизы/предполагаемая  стоимость строительства -

нужное подчеркнуть) ____________________________________________________

_______________________________________________________________________,

в том числе затраты на подготовку проектной документации (тыс. рублей):___

_______________________________________________________________________

10.Технологическая структура капитальных вложений:

| Наименование работ и материалов | Сметная стоимость, включая НДС, в текущих ценах <*> (тыс. рублей) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта |  |
| В том числе: |  |
| строительно-монтажные работы, из них дорогостоящие работы и материалы |  |
| приобретение машин и оборудования, из них дорогостоящих и импортных машин и оборудования |  |
| прочие затраты, из них дорогостоящие работы и материалы |  |

11.Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта:

| Годы реализации инвестиционного проекта | Стоимость инвестиционного проекта (в текущих ценах/в ценах соответствующих лет)(тыс. рублей) | Источники финансирования инвестиционного проекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средства областного бюджета (в текущих ценах<*>/в ценах соответствующих лет) (тыс. рублей) | средства местного бюджета (в текущих ценах<*>/ в ценах соответствующих лет) (тыс. рублей) | средства внебюджетных источников (в текущих ценах <*>/в ценах соответствующих лет) (тыс.рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

--------------------------------

<*> В ценах года представления паспорта инвестиционного проекта.

Руководитель отраслевого (функционального)

органа   ______________________________________ Ф.И.О.

(подпись)

Дата

М.П.