# АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО РАЙОНА

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 октября 2014 года                          № 1269                                       ст. Багаевская

О порядке формирования и реализации инвестиционной программы Багаевского района

В соответствии с Уставом муниципального образования «Багаевский район»,    в целях реализации положений решения Багаевского районного Собрания депутатов от 27.09.2007 № 225 «О бюджетном процессе в Багаевском районе», постановления Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 814 «О порядке формирования и реализации инвестиционной программы Ростовской области», в целях приведения правовых актов Администрации Багаевского района в соответствии с действующим законодательством

постановляю:

1.Утвердить Порядок формирования инвестиционных проектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности Багаевского района, согласно приложению.

2.Признать утратившими силу приложение к постановлению Администрации Багаевского района от 17.10.2012 № 1266.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Багаевского района                                                                     А.Н. Мулько

Постановление вносит

отдел социально-экономического

развития и торговли

Администрации Багаевского района

Приложение к постановлению

Администрации Багаевского района

от 01.10.2014 № 1269

ПОРЯДОК

ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

БАГАЕВСКОГО РАЙОНА

1.Общие положения

1.1.Настоящий Порядок устанавливает требования к формированию и реализации инвестиционной программы Багаевского района (далее - инвестиционная программа) в целях осуществления за счет средств местного бюджета, в том числе за счет субсидий местному бюджету из областного бюджета, бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Багаевского района, в пределах ассигнований, предусмотренных муниципальными программами Багаевского района.

1.2.Инвестиционная программа устанавливает основные направления муниципального инвестирования, обеспечивающие рациональное и эффективное использование средств местного бюджета, направляемых на капитальное строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности Багаевского района.

1.3.Инвестиционная программа формируется отделом социально-экономического развития и торговли Администрации Багаевского района в сроки, устанавливаемые ежегодно правовым актом Администрации Багаевского района.

2.Формирование Инвестиционной программы

2.1.Инвестиционная программа формируется сроком на 1 год из перечня инвестиционных проектов (объекты капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Багаевского района), включенных в муниципальные программы Багаевского района, с указанием объемов их финансирования.

2.2.Для формирования инвестиционной программы ответственные исполнители муниципальных программ Багаевского района на этапе формирования муниципальной программы Багаевского района или внесения изменений в действующую муниципальную программу представляют в отдел социально-экономического развития и торговли Администрации Багаевского района по каждому инвестиционному проекту (объект капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящийся в муниципальной собственности Багаевского района), включаемому в муниципальную программу Багаевского района, следующие документы:

разрешение Главы Багаевского района на разработку инвестиционного проекта;

-паспорт инвестиционного проекта (объект капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящийся в муниципальной собственности Багаевского района), подготовленный главным распорядителем средств местного бюджета;

-заключение об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения по объекту капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящемуся в муниципальной собственности Багаевского района;

-заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящегося в муниципальной собственности Багаевского района;

-копия заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации объекта капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящегося в муниципальной собственности Багаевского района (в случае если проектная документация подлежит экспертизе).

2.3.Представленные в соответствии с пунктом 2.2 настоящего раздела документы по каждому инвестиционному проекту (объект капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящийся в муниципальной собственности Багаевского района) подлежат проверке отделом социально-экономического развития и торговли Администрации Багаевского района и отдела строительства и ЖКХ Администрации Багаевского района на соответствие требованиям постановления Администрации Багаевского района от 01.10.2014          № 1261 «О Порядке формирования инвестиционных проектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности Багаевского района» и включаются в инвестиционную программу.

2.4.В Инвестиционную программу включается следующая информация:

-наименование главного распорядителя средств местного бюджета;

-наименование объекта капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящегося в муниципальной собственности Багаевского района, в соответствии с заключением государственной (негосударственной) экспертизы (в случае, если проектная документация не подлежит экспертизе, в соответствии с заключением о достоверности определения сметной стоимости);

-объем ассигнований, предусмотренный в соответствующей муниципальной программе Багаевского района по каждому объекту капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящемуся в муниципальной собственности Багаевского района.

3.Реализация Инвестиционной программы

3.1.Закупка работ по объектам капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящимся в  муниципальной собственности Багаевского района, производится в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3.2.Финансирование расходов по объектам капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности Багаевского района и включенным в инвестиционную программу, осуществляется в составе расходов, утвержденных решением о бюджете на финансирование соответствующих муниципальных программ Багаевского района.

3.3.Ответственные исполнители муниципальных программ Багаевского района в течение 2 рабочих дней с даты утверждения муниципальной программы Багаевского района направляют с сопроводительным письмом в отдел социально-экономического развития и торговли Администрации Багаевского района предложения по внесению изменений в инвестиционную программу согласно приложению № 1 к настоящему Порядку в случае:

-изменения ассигнований по инвестиционным проектам, включенным в Инвестиционную программу;

-включения в муниципальную программу Багаевского района нового инвестиционного проекта капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта, находящегося в муниципальной собственности Багаевского района.

3.4.Главные распорядители средств местного бюджета (функциональные (отраслевые) органы Администрации Багаевского района) представляют в отдел социально-экономического развития и торговли Администрации Багаевского района:

-ежеквартально (за I-III кварталы соответственно), до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о ходе реализации инвестиционных проектов (объекты капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Багаевского района), включенных в инвестиционную программу, в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку;

-ежегодно, в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом, отчет о реализации инвестиционных проектов (объекты капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Багаевского района), включенных в инвестиционную программу, за год (годовой отчет).

Годовой отчет должен содержать:

-данные в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку;

-оценку степени достижения цели реализации инвестиционного проекта в части соответствия фактических показателей количественным и качественным показателям, установленным в заключении об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения по объектам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности Багаевского района;

-сведения о не освоенных в течение финансового года бюджетных средствах (по источникам финансирования) с указанием причины их неосвоения;

-копию документа, подтверждающего выполнение работ в полном объеме и готовность объекта капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящегося в муниципальной собственности  Багаевского района, к эксплуатации.

Сведения о реализации каждого инвестиционного проекта (объект капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящийся в муниципальной собственности Багаевского района), представленные в годовом отчете, включаются в состав отчета о реализации соответствующей муниципальной программы Багаевского района за год.

Управляющий делами							С.А. Толок

Приложение № 1 к Порядку формирования 																и реализации инвестиционной программы Багаевского района

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ

ПРОГРАММУ БАГАЕВСКОГО РАЙОНА

__________________________________________________________

(ответственный исполнитель муниципальной программы

Багаевского района)

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта (объект капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящийся в муниципальной собственности Багаевского района) | № инвестиционного проекта в постановлении Администрации Багаевского района об утверждении инвестиционной программы | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Багаевского района об утверждении инвестиционной программы (тыс. рублей) |  |  | Изменения +/ (тыс. рублей) |  | Объем финансирования, предлагаемый главным распорядителем к включению в инвестиционную программу (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | средств местного бюджета | межбюджетные трансферты областного бюджета | средства местного бюджета | межбюджетные трансферты областного бюджета | всего | средства местного бюджета | межбюджетные трансферты областного бюджета |

Приложение № 2 к Порядку формирования 																	и реализации инвестиционной программы Багаевского района

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

(ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ,

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, НАХОДЯЩИЕСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ БАГАЕВСКОГО РАЙОНА), ВКЛЮЧЕННЫХ

В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ БАГАЕВСКОГО РАЙОНА

_________________________________________________________

(главный распорядитель средств местного бюджета)

по состоянию на _____ ________________20____ г.

(представляется ежеквартально, до 5-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта (согласно инвестиционной программе) | Реквизиты муниципального контракта (иного договора), дополнительного соглашения к нему | Объем финансирования, предусмотренный инвестиционной программой (тыс. рублей) | Сумма муниципального контракта (тыс. рублей) | Отклонение суммы муниципальных контрактов от объемов финансирования, предусмотренного инвестиционной программой (тыс. рублей) | Объем работ, подлежащий выполнению на отчетную дату в соответствии с графиком их выполнения (нарастающим итогом с начала года) | Объем выполненных работ на отчетную дату нарастающим итогом с начала года (согласно справкам по ф. КС-З) | Отставание от графика выполнения работ на отчетную дату |  | Объем кассовых расходов главного распорядителя по финансированию инвестиционного проекта (нарастающим итогом с начала года) | Объем неосвоенных средств, причины не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей от графика на отчетную дату | в процентах от графика на отчетную дату |  |  |

Приложение № 3 к Порядку формирования 																и реализации инвестиционной программы 																		              Багаевского района

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

(ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ,

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, НАХОДЯЩИЕСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ БАГАЕВСКОГО РАЙОНА), ВКЛЮЧЕННЫХ

В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ БАГАЕВСКОГО РАЙОНА, ЗА ГОД

______________________________________________________

главный распорядитель средств местного бюджета

(представляется до 20 февраля года, следующего

за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта (согласно инвестиционной программе) | Реквизиты муниципального контракта (иного договора), дополни- тельного соглашения к нему | Объем ассигнований, предусмотренный инвестиционной программой (тыс. рублей) |  |  | Объем ассигнований инвестиционного проекта, предусмотренный муниципальным контрактом (тыс. рублей) |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  | Реквизиты документа, подтверждающего выполнение работ в полном объеме и готовность объекта к эксплуатации | Объем неосвоенных средств, причины неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |