АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО РАЙОНА

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27 августа 2012 года               № 1039                                   ст. Багаевская

О порядке формирования инвестиционных проектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 03.08.2012 №725 «О порядке формирования инвестиционных проектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, находящихся  в государственной собственности Ростовской области»

постановляю:

1.Утвердить порядок формирования инвестиционных проектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности Администрации Багаевского района, согласно приложению.

2.Установить, что проверка и выдача заключений о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального  строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Багаевского района, проводятся в отношении новых инвестиционных проектов, финансирование которых полностью или частично осуществляется за счет средств местного бюджета.

3.Заместителю главы Администрации Багаевского района по вопросам муниципального хозяйства Ю.Н. Мельникову в срок до 01.10.2012 подготовить инвестиционные проекты по объектам капитального строительства,  являющим

ся муниципальной собственностью, в которых  на 2013 год планируется предусмотреть  финансирование  из средств местного бюджета.

4.Постановление вступает в силу с момента его подписания.

5.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Багаевского района по социальным и экономическим вопросам А.Н. Мулько.

Глава Багаевского района                                                               А.М. Шевцов

Постановление вносит

специалист 1-й  категории отдела

социально-экономического

развития и торговли

А.А. Кравцова

Приложение  к постановлению

Администрации Багаевского района

от 27.08.2012 №1039

ПОРЯДОК

формирования инвестиционных проектов капитального строительства,

реконструкции и капитального ремонта объектов, находящихся  в

муниципальной собственности Багаевского района

1. Общие положения

1.1.Настоящий Порядок определяет процедуру формирования инвестиционных проектов, а также определения эффективности, обоснованности использования средств местного  бюджета, направляемых на капитальные вложения, в отношении инвестиционных проектов (объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящиеся в муниципальной  собственности Багаевского района), предусматривающих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, финансируемых полностью или частично за счет средств местного  бюджета и средств фонда софинансирования областного бюджета.

1.2.В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:

-инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления инвестиций, в том числе проектная документация, разработанная и утвержденная в соответствии с федеральным и областным законодательством, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план);

-формирование инвестиционного проекта - разработка, согласование, утверждение, проведение государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации для капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной  собственности Багаевского района, финансируемых полностью или частично за счет средств местного бюджета.

1.3.Целью формирования инвестиционных проектов, определения эффективности, обоснованности использования средств местного  бюджета, направляемых на капитальные вложения, в отношении инвестиционных проектов (объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящиеся в муниципальной  собственности Багаевского района), является обеспечение достижения результатов, предусмотренных в ходе реализации инвестиционных проектов, с использованием наименьшего объема средств местного бюджета.

2. Порядок формирования инвестиционных проектов

2.1. Разработка инвестиционного проекта осуществляется в два этапа.

На первом этапе муниципальными  заказчиками (муниципальными  заказчиками-координаторами) муниципальных  долгосрочных целевых программ по каждому проекту проводятся оценка потребности, обоснование использования средств местного  бюджета, направляемых на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт с учетом достижения требуемых технико-экономических показателей (показателей результативности), и расчет расходов с указанием источников финансирования на содержание и эксплуатацию объектов.

Муниципальные заказчики (муниципальные заказчики-координаторы) муниципальных долгосрочных целевых программ готовят обращение в адрес Главы Багаевского района о необходимости разработки инвестиционного проекта с указанием оценки потребности в финансовых ресурсах для реализации инвестиционного проекта с расшифровкой по источникам финансирования, в том числе на разработку проектно-сметной документации, на работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, на дальнейшее содержание и эксплуатацию объектов.

Предварительно обращение в адрес Главы Багаевского района  согласовывается с:

-заместителем главы Багаевского района,  курирующим соответствующее направление, с одновременным утверждением заключения об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств местного  бюджета, направляемых на капитальные вложения по вновь начинаемым объектам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящимся в муниципальной  собственности Багаевского района  в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку;

-финансовым отделом Администрации Багаевского района;

На втором этапе главные распорядители средств местного  бюджета (структурные подразделения Администрации Багаевского района) в случае получения разрешения Главы Багаевского района  на разработку инвестиционного проекта организуют в соответствии с требованиями действующего законодательства разработку, согласование, утверждение, проведение государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации для капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной  собственности  Багаевского района, финансируемых полностью или частично за счет средств местного бюджета.

2.2. Инвестиционный проект включает в себя:

-разрешение Главы Багаевского района  о разработке инвестиционного проекта;

-заключение об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения по вновь начинаемым объектам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной  собственности Багаевского района;

-утвержденную проектную документацию, разработанную и согласованную в составе, необходимом для прохождения государственной (негосударственной) экспертизы;

-положительное заключение государственной (негосударственной) экспертизы (в случае, если проектная документация подлежит экспертизе), заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящегося в муниципальной собственности Багаевского района.

2.3. Проектная документация в полном объеме хранится у заказчиков-застройщиков, отделе строительства и ЖКХ Администрации Багаевского района.

3. Порядок проведения оценки эффективности

и обоснованности использования средств местного бюджета

3.1.Подготовка заключений об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения по вновь начинаемым объектам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящимся в муниципальной  собственности Багаевского района, осуществляется муниципальными  заказчиками (муниципальными  заказчиками-координаторами) муниципальных  долгосрочных целевых программ на основе анализа реальной потребности в объекте инвестирования с учетом социальной значимости и действующих нормативных требований.

Подготовленные муниципальными  заказчиками (муниципальными заказчиками-координаторами) муниципальных  долгосрочных целевых программ заключения об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств местного  бюджета, направляемых на капитальные вложения по вновь начинаемым объектам капитального строительства, реконструкции, находящимся в муниципальной собственности Багаевского района  и финансируемым за счет средств местного  бюджета, утверждаются заместителем главы Багаевского района, курирующим данное направление, направляются в отдел строительства и ЖКХ,  и являются основанием для включения в план разработки проектной документации по объектам капитального строительства, реконструкции, находящимся в муниципальной  собственности Багаевского района.

Подготовленные муниципальными заказчиками (муниципальными заказчиками-координаторами) муниципальных  долгосрочных целевых программ заключения об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств местного  бюджета, направляемых на капитальные вложения по объектам капитального ремонта, находящимся в муниципальной  собственности Багаевского района  и финансируемым за счет средств местного  бюджета, утверждаются заместителем Главы Багаевского района, курирующим данное направление, и являются основанием для формирования главным распорядителем средств местного  бюджета плана разработки проектной документации по объектам капитального ремонта, находящимся в муниципальной  собственности Багаевского района.

3.2.Мероприятия проверок, подготовки  и выдачи заключений о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Багаевского района, осуществляется отделом строительства и ЖКХ Администрации Багаевского района в установленном порядке.

4. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов

4.1. Муниципальный  заказчик (муниципальный заказчик-координатор) муниципальной  долгосрочной целевой программы получает соответствующее разрешение Главы Багаевского района, подготавливает и вносит в установленном порядке проект постановления Администрации Багаевского района  о внесении изменений в муниципальную  долгосрочную целевую программу в части включения новых инвестиционных проектов (объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Багаевского района), изменения ассигнований на реализацию инвестиционных проектов (объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящиеся в муниципальной  собственности Багаевского района).

4.2. Муниципальный  заказчик (муниципальный  заказчик-координатор) муниципальной  долгосрочной целевой программы на этапе формирования программы или внесения изменений в действующую программу по согласованию с главным распорядителем средств местного  бюджета представляет в отдел строительства и ЖКХ по каждому инвестиционному проекту (объект капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящийся в муниципальной  собственности Багаевского района), включаемому в программу, следующие документы:

4.2.1. Разрешение Главы Багаевского района о разработке инвестиционного проекта.

4.2.2. Паспорт инвестиционного проекта в соответствии с приложением №2 к настоящему Порядку.

4.2.3. Заключение об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств местного  бюджета, направляемых на капитальные вложения по объектам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности Багаевского района.

4.2.4. Заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящегося в муниципальной  собственности Багаевского района.

4.2.5. Копия заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации (в случае, если проектная документация подлежит экспертизе).

4.3. Представленные в соответствии с пунктом 4.2 настоящего раздела документы по каждому инвестиционному проекту с учетом  заключения подготовленного отделом строительства и ЖКХ администрации района,  в дальнейшем подлежат направлению в отдел социально-экономического развития и торговли Администрации Багаевского района, для дальнейшего формирования реестра инвестиционных  проектов, на наличие:

4.3.1.Инвестиционного проекта в профильной муниципальной  долгосрочной целевой программе.

4.3.2. Документов, предусмотренных настоящим Порядком.

4.3.3.Четко сформулированной цели проекта с определением качественного и количественного показателя (показателей) результатов осуществления проекта.

4.4. Отдел социально-экономического развития и торговли Администрации Багаевского района  после утверждения постановления Администрации Багаевского района об утверждении муниципальной  долгосрочной целевой программы или внесения изменений в действующую муниципальную долгосрочную целевую программу готовит предложение Главе Багаевского района  о включении инвестиционных проектов в Инвестиционную программу Администрации Багаевского района или об изменениях ассигнований, предусмотренных на реализацию инвестиционных проектов, включенных в Инвестиционную программу Администрации Багаевского района.

4.5.Изменения в Инвестиционную программу Администрации Багаевского района  вносятся по мере необходимости.

Управляющий делами						                             С.А. Толок

Приложение № 1

к Порядку формирования инвестиционных

проектов капитального строительства,

реконструкции и капитального ремонта

объектов, находящихся в муниципальной

собственности Багаевского района

____________________________________________________

(заместитель главы Багаевского района, курирующий данное направление)

________________________________ Ф.И.О.

(подпись)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО КОЛИЧЕСТВЕННЫМ И КАЧЕСТВЕННЫМ

ПОКАЗАТЕЛЯМ, ОБ ОБОСНОВАННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЕ

ВЛОЖЕНИЯ ПО ВНОВЬ НАЧИНАЕМЫМ ОБЪЕКТАМ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА,

НАХОДЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

БАГАЕВСКОГО РАЙОНА

1. Наименование инвестиционного проекта _________________________________

2. Место нахождения (объекта) _______________________________________

3. Адрес (фактический) __________________________________________________

4. Срок реализации инвестиционного проекта _______________________________

5. Форма   реализации   инвестиционного   проекта   (новое  строительство,

реконструкция, капитальный ремонт) ______________________________________

6. Существующая мощность (вместимость) _________________________________

7.Дефицит мощности____________________________________________________

8. Обоснование планируемой мощности (подробное описание) ________________

9. Продолжительность капитального строительства __________________________

10. Обеспеченность   инженерными   сетями   и  коммуникациями   (расписать

по видам, приложить копии предварительных технических условий) ___________

11. Оценка эффективности по качественным показателям _____________________

______________________________________________________________________

12. Оценка эффективности по количественным показателям ___________________

______________________________________________________________________

13. Обоснование      целесообразности     капитального      строительства,

реконструкции, капитального ремонта _____________________________________

14. Собственность, № и дата подтверждающего документа ____________________

15. Эксплуатационные  показатели  (затраты  на объем  в целом, на 1 кв. м,

1 куб. м) ______________________________________________________________

Руководитель структурного подразделения

Администрации Багаевского района                                   _________________Ф.И.О.

(подпись)

Дата

М.П.

Приложение №2

к Порядку формирования

инвестиционных проектов

капитального строительства, реконструкции и

капитального ремонта объектов, находящихся в

муниципальной собственности

Багаевского района

«Утверждаю»

заместитель, курирующий данное направление

_________________________________Ф.И.О.

(подпись)

ПАСПОРТ

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

1. Наименование инвестиционного проекта __________________________________

2. Цель инвестиционного проекта __________________________________________

3. Срок реализации инвестиционного проекта _______________________________

4. Форма  реализации  инвестиционного   проекта   (новое   строительство,

реконструкция, техническое перевооружение действующих производств) _______

5. Главный распорядитель средств областного бюджета ______________________

6. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту _____________

________________________________________________________________________

(ссылка на подтверждающий документ)

7. Наличие положительного  заключения  государственной (негосударственной)

экспертизы проектной документации ________________________________________

8. Наличие положительного  заключения о достоверности  определения сметной

стоимости объекта капитального строительства, реконструкции и капитального

ремонта, находящегося в муниципальной собственности Багаевского района

________________________________________________________________________

9. Сметная стоимость  объекта  капитального  строительства,  включая  НДС,

в текущих  ценах  <*>  (тыс.   рублей)  (по   заключению   государственной

(негосударственной) экспертизы/предполагаемая  стоимость строительства -

нужное подчеркнуть) ______________________________________________________

________________________________________________________________________

в том числе затраты на подготовку проектной документации (тыс. рублей):___

________________________________________________________________________

10. Технологическая структура капитальных вложений:

| Наименование работ и материалов | Сметная стоимость, включая НДС, в текущих ценах <*> (тыс. рублей) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта |  |
| В том числе: |  |
| строительно-монтажные работы, из них дорогостоящие работы и материалы |  |
| приобретение машин и оборудования, из них дорогостоящих и импортных машин и оборудования |  |
| прочие затраты, из них дорогостоящие работы и материалы |  |

11. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта:

| Годы реализации инвестици- онного проекта | Стоимость строительно- монтажных работ инве- стиционного проекта (в текущих ценах/в ценах соответствую- щих лет (тыс. рублей) | Источники финансирования инвестиционного проекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средства федерального бюджета, предусмотренные на выполнение строительно- монтажных работ (в текущих ценах <*> / в ценах соответствующих лет (тыс. рублей) | средства областного бюджета, предусмотренные на выполнение строительно- монтажных работ (в текущих ценах <*>/ в ценах соответствующих лет (тыс. рублей) | средства внебюджетных источников, предусмотренные на выполнение строительно- монтажных работ (в текущих ценах <*>/ в ценах соответствующих лет (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

--------------------------------

<*> В ценах года представления паспорта инвестиционного проекта.

Руководитель структурного подразделения                                   _________________

(подпись)

Согласовано:

Заведующий финансовым отделом

Администрации Багаевского района                                               _________________

(подпись)

Начальник отдела социально-экономического

развития и торговли Администрации

Багаевского района                                                                            _________________

(подпись)

Начальник отдела строительства и ЖКХ

Администрации Багаевского района                                               _________________

(подпись)